Приложение

к постановлению администрации

Инсарского муниципального района

от 24 апреля 2023 г. N 149

**Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Инсарского муниципального района"**

**1. Паспорт муниципальной программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Инсарского муниципального района"  (далее - Программа) |
| Основания для разработки Программы | Распоряжение администрации Инсарского муниципального района от 29.08.2022 г. N 44-р |
| Основные разработчики Программы | Администрации Инсарского муниципального района |
| Цели Программы | рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере Инсарского муниципального района;  повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Инсарского муниципального района;  сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами |
| Задачи Программы | снижение потерь при передаче энергоресурсов;  расширение потенциала доходной части бюджета Инсарского муниципального района за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов в организациях бюджетной сферы Инсарского муниципального района;  снижение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями при предоставлении образовательных услуг;  снижение потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальном комплексе;  снижение стоимости транспортных перевозок |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | затраты при потреблении энергоресурсов газа, теплоэнергии, электроэнергии снизятся на 10% к 2025 году.  Основными группами показателей являются:  замена электрических светильников внутреннего освещения на энергосберегающие;  замена оконных, дверных блоков;  реконструкция тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования (замена автоматики котла, замена подводящих труб и т.д.);  модернизация уличного освещения Инсарского муниципального района (замена старых светильников на светодиодные).  текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва. |
| Этапы и сроки реализации Программы | муниципальная программа реализуется в период с 2022 по 2025 гг. без разбивки на этапы |
| Объемы финансового обеспечения Программы | общий объем финансирования Программы на 2022 - 2025 гг. составит - 23 892,9 тыс. рублей (средства бюджета Инсарского муниципального района)  2022 год - 7 469,2 тыс. рублей;  2023 год - 11 923,7 тыс. рублей;  2024 год - 2 250,0 тыс. рублей;  2025 год - 2 250,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов;  наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:  энергетических паспортов;  топливно-энергетических балансов;  актов энергетических обследований;  сокращение удельных показателей энергопотребления экономики Инсарского муниципального района на 10 процентов к 2025 году;  создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |
| Система организации управления и контроль за исполнением Программы | Администрация Инсарского муниципального района осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы, контроль за выполнением мероприятий Программы и целевых показателей, эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы. |

**2. Характеристика текущего состояния энергетической сферы Инсарского муниципального района, основные показатели и анализ рисков реализации Программы.**

Программа направлена на повышение энергоэффективности экономики Инсарского муниципального района и, как следствие, рост конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности территорий муниципального образования.

Реализация политики энергосбережения в районе должна осуществляться на комплексной основе в рамках разработанной муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Инсарского муниципального района".

Многие вопросы требуют решения. Необходимо повысить эффективность реализации энергосберегающих мероприятий, а также механизма финансирования энергосберегающей деятельности. В комплексе работ по энергосбережению до этого времени недостаточно активно были задействованы муниципальные предприятия района.

Принимая во внимание, что решение проблемы энергосбережения требует комплексного и системного подхода, необходимо повысить уровень согласованности действий по ряду направлений: нормативно-правовое обеспечение, организация и управление, технические и технологические меры, тарифное регулирование, приобретение энергосберегающего оборудования, экономическое стимулирование энергосбережения, подготовка кадров. В связи с этим надлежащая координация, создание правовых, экономических и организационных предпосылок, гармонизация интересов основных участников энергосберегающей деятельности становится непременным условием решения проблемы энергосбережения.

Эффективным методом решения проблемы энергосбережения является программно-целевой метод с определением целей и задач, выбором перечня скоординированных энергосберегающих мероприятий, их увязкой с техническими, технологическими и финансовыми возможностями.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена, в том числе и недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов Инсарского муниципального района с мероприятиями комплексной целевой программой в Республике Мордовия.

Использование данного метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях решения проблемы.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений в сфере энергопотребления, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

**3. Приоритеты и цели социально-экономической политики в энергетической сфере, описание основных целей и задач Программы.**

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в т.ч. за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

В ходе ее выполнения должны быть решены задачи по переводу района на энергоэффективный путь развития. Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов должна позволить снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере.

Для устранения энергетических барьеров (нехватка энергомощностей, высокий износ основных фондов и т.п.) социально-экономического развития Инсарского муниципального района и использования потенциала энергосбережения необходимо значительное снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта.

Целями Программы являются:

рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере Инсарского муниципального района;

повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Инсарского муниципального района;

сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.

Задачами Программы являются:

снижение потерь при передаче энергоресурсов;

расширение потенциала доходной части бюджета Инсарского муниципального района за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов в организациях бюджетной сферы Инсарского муниципального района;

снижение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями при предоставлении образовательных услуг;

снижение потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальном комплексе;

снижение стоимости транспортных перевозок.

**4. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в энергетической сфере.**

В ходе выполнения Программы должны быть решены задачи по переводу Инсарского муниципального района на энергоэффективный путь развития. Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов должна позволить снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере Инсарского муниципального района.

Суммарное потребление энергоресурсов потребителями бюджетной сферы к 2025 году планируется снизить к следующим показателям: электричество - 370119,6 квт/ч, природный газ - 228471,3 куб. м., теплоэнергия - 3646,59 Г/кал, водоснабжение - 5316,21 куб. м., водоотведение - 5186,7 куб. м (приложение 1).

Ожидаемые результаты реализации Программы:

снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов;

наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 10 процентов к 2025 году;

создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

**5. Сроки реализации Программы.**

Программа реализуется в период с 2022 по 2025 гг. без разбивки на этапы.

**6. Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.**

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов учреждениями Инсарского муниципального района планируется провести ряд мероприятий в рамках Программы. Мероприятия по достижению целей и показателей Программы представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

**7. Основные меры правового регулирования.**

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжением администрации Инсарского муниципального района от 29.08.2022 г. N 44-р, постановлением администрации Инсарского муниципального района Республики Мордовия от 16 октября 2015 г. N 500 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района".

**8. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы.**

Основными группами показателей являются:

показатели эффективности потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

показатели энергетической эффективности производства и передачи энергетических ресурсов.

Подробный перечень целевых индикаторов представлен в Приложении 3.

**9. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета Инсарского муниципального района Программы.**

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы оценивается 23 892,9 тыс. руб.;

2022 год - 7 469, 2 тыс. руб., 2023 год - 11 923,7 тыс. руб., 2024 год - 2250,00 тыс. руб., 2025 год - 2250,00 тыс. руб.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

Кадровое и материально-техническое обеспечение Программы осуществляют профильные подрядные организации, заключившие договоры с организациями-участниками Программы.

**10. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.**

В ходе реализации Программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного и федерального бюджета и внебюджетных источников |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы |

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять определенные меры:

организовать мониторинг хода реализации мероприятий Программы и выполнения Программы в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и ресурсов Программы;

провести экономический анализ использования ресурсов Программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий Программы в соответствии с ожидаемыми результатами.

При реализации Программы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации Программы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой информированностью образовательного сообщества, а также общества в целом, о ходе реализации Программы. Если социально-экономические последствия выполнения мероприятий не будут понятны общественности, то в обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - неприятие и негативное отношение граждан как к самой Программе, так и к отдельным ее элементам. Для предотвращения и минимизации социального риска планируется организовать широкое привлечение общественности и образовательного сообщества к обсуждению проекта Программы, к реализации и оценке ее результатов, а также обеспечить публичность отчетов и итогового доклада о ходе реализации Программы.

**11. Методика оценки эффективности Программы.**

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:



где: Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы (в долях единицы);

n - количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:



для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



где: Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Пплi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:




где: Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы в целом (в долях единицы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:



где: Эпр - оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Фкоэф - уровень финансирования Программы в целом (в долях единицы).

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации Программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей деятельности ответственных исполнителей.

Приложение 1  
к муниципальной программе  
"Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности на территории Инсарского  
муниципального района"

Сводный расчет  
потребления энергоресурсов потребителями бюджетной сферы Инсарского муниципального района на 2022 - 2025 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование энергоресурса | 2022  прогноз | 2023  прогноз | 2024  прогноз | 2025  прогноз |
| Электричество (квт/ч) | 407131,56 | 394917,61 | 383070,08 | 370119,6 |
| Природный газ (ку б.м.) | 251318,43 | 243778,88 | 236465,51 | 228471,3 |
| Теплоэнергия (Г/кал) | 4011,25 | 3890,91 | 3774,19 | 3646,59 |
| Водоснабжение (ку б.м.) | 5847,83 | 5672,40 | 5502,22 | 5316,21 |
| Водоотведение (ку б.м.) | 5705,37 | 5534,21 | 5368,18 | 5186,7 |

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации Программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей деятельности ответственных исполнителей.

Приложение 2  
к муниципальной программе  
"Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности на территории Инсарского  
муниципального района"

Перечень  
мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия на 2022 - 2025 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов, рублей |
| 2022 год | | |
| 1. Основное мероприятие "Выполнения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности" в том числе: | всего | 7 010 590,0 |
| Капитальный ремонт отопительной системы котельной N 1, расположенной по адресу: Республика Мордовия, Инсарский муниципальный район, г. Инсар, ул. Московская, д. 91г/2 | бюджет Республики Мордовия | 3 969 772,4 |
| бюджет Инсарского муниципального района | 345 197,6 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 4 314 970,0 |
| Капитальный ремонт отопительной системы в котельной N 5 по адресу: Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Свентера N 57 "б" | бюджет Республики Мордовия | 2 479 970,4 |
| бюджет Инсарского муниципального района | 215 649,6 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 2 695 620,0 |
| 2. Основное мероприятие "Ремонт и приобретение оборудования для объектов водоснабжения" | всего | 399 152,8 |
| "Ремонт и приобретение оборудования для объектов водоснабжения" | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 399 152,8 |
| внебюджетные источники | - |
|  |  |
| итого | 399 152,8 |
| 3. Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проектной документации" | всего | 59 460,0 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт отопительной системы котельной N 1, расположенной по адресу: Республика Мордовия, Инсарский муниципальный район, г. Инсар, ул. Московская, д.91г/2" | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 27 200,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 27 200,0 |
| Проведение негосударственной экспертизы раздела "Сметная документация" по объекту: "Капитальный ремонт отопительной системы котельной N 1, расположенной по адресу: Республика Мордовия, Инсарский муниципальный район, г. Инсар, ул. Московская, д.91г/2" | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 15 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 15 000,0 |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости сметной документации на "Капитальный ремонт отопительной системы котельной N 5 по адресу: Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Свентера N 57 "б" | бюджет Республики Мордовия | - |
|  | бюджет Инсарского муниципального района | 17 260,0 |
|  | внебюджетные источники | - |
|  | итого | 17260,0 |
| Всего за 2022 г. |  | 7 469 202,8 |
| 2023 год | | |
| 1. Основное мероприятие "Применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования, культуры, библиотечного обслуживания, административных зданиях" | всего | 250 000,0 |
| Замена электрических светильников внутреннего освещения на энергосберегающие | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 100 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 100 000,0 |
| Замена оконных, дверных блоков | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 150 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 150 000,0 |
| 2. Основное мероприятие "Применение энергосберегающих технологий в административном хозяйстве муниципального района и поселений" | всего | 150 000,0 |
| Модернизация уличного освещения в городском, сельских поселениях Инсарского муниципального района (замена старых светильников на светодиодные) | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 150 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 150 000,0 |
| 3. Основное мероприятие "Выполнения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности" в том числе: | всего | 11 423 684,21 |
| Приобретение оборудования для объектов теплоснабжения | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 1 400 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 1 400 000,0 |
| Приобретение оборудования для объектов водоснабжения | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 550 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 550 000,0 |
| Капитальный ремонт оборудования котельной N 1 по адресу: Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Московская, д. 91 г/2 | бюджет Республики Мордовия | 3 070 000,0 |
| бюджет Инсарского муниципального района | 161 578,95 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 3 231 578,95 |
| Капитальный ремонт оборудования котельной N 2 по адресу: Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Советская, д. 93 "а"/6 | бюджет Республики Мордовия | 4 480 000,0 |
| бюджет Инсарского муниципального района | 235 789,47 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 4 715 789,47 |
| Капитальный ремонт оборудования котельной N 6 по адресу: Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Гагарина, д. 17 "в"/1 | бюджет Республики Мордовия | 1 450 000 |
| бюджет Инсарского муниципального района | 76 315,79 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 1 526 315,79 |
| 4. Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проектной документации" | всего | 100 000,0 |
| Разработка проектно-сметной документации | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 50 000,00 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 50 000,00 |
| Прохождение экспертизы проектно-сметной документации | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 50 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 50 000,0 |
| Всего за 2023 г. |  | 11 923 684,21 |
| 2024 год | | |
| 1. Основное мероприятие "Применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования, культуры, библиотечного обслуживания, административных зданиях" | всего | 600 000,0 |
| Замена электрических светильников внутреннего освещения на энергосберегающие | бюджет Республики Мордовия |  |
| бюджет Инсарского муниципального района | 150 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 150 000,0 |
| Замена оконных, дверных блоков | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 300 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 300 000,0 |
| Реконструкция тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования (замена автоматики котла, замена подводящих труб) | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 150 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 150 000,0 |
| 2. Основное мероприятие "Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва" | всего | 1 550 000,0 |
| Приобретение оборудования для объектов теплоснабжения | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 1 400 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 1 400 000,0 |
| Приобретение оборудования для объектов водоснабжения | бюджет Республики Мордовия |  |
| бюджет Инсарского муниципального района | 150 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 150 000,0 |
| 3. Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проектной документации" | всего | 100 000,0 |
| Разработка проектно-сметной документации | бюджет Республики Мордовия | - |
|  | бюджет Инсарского муниципального района | 50 000,0 |
|  | внебюджетные источники | - |
|  | итого | 50 000,0 |
| Прохождение экспертизы проектно-сметной документации | бюджет Республики Мордовия | - |
|  | бюджет Инсарского муниципального района | 50 000,0 |
|  | внебюджетные источники | - |
|  | итого |  |
| Всего за 2024 г. |  | 2 250 000,0 |
| 2025 год | | |
| 1. Основное мероприятие "Применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования, культуры, библиотечного обслуживания, административных зданиях" | всего | 600 000,0 |
| Замена электрических светильников внутреннего освещения на энергосберегающие | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 150 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 150 000,0 |
| Замена оконных, дверных блоков | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 300 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 300 000,0 |
| Реконструкция тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования (замена автоматики котла, замена подводящих труб) | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 150 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 150 000,0 |
| 2. Основное мероприятие "Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва" | всего | 1 550 000,0 |
| Приобретение оборудования для объектов теплоснабжения | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 1 400 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 1 400 000,0 |
| Приобретение оборудования для объектов водоснабжения | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 150 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 150 000,0 |
| 3. Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проектной документации" | всего | 100 000,0 |
| Разработка проектно-сметной документации | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 50 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 50 000,0 |
| Прохождение экспертизы проектно-сметной документации | бюджет Республики Мордовия | - |
| бюджет Инсарского муниципального района | 50 000,0 |
| внебюджетные источники | - |
| итого | 50 000,0 |
| Всего за 2025 г. |  | 2 250 000,0 |
| Всего за период с 2022 - 2025 г.г. |  | 23 892 887,01 |

Приложение 3  
к муниципальной программе  
"Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности на территории Инсарского  
муниципального района"

Перечень  
целевых индикаторов и показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Единицы измерения | Прогноз 2022 г. | Прогноз 2023 г. | Прогноз 2024 г. | Прогноз 2025 г. |
| Замена электрических светильников внутреннего электроосвещения на энергосберегающие | шт. | - | 30 | 30 | 30 |
| Замена оконных, дверных блоков | шт. | - | 20 | 30 | 30 |
| Модернизация уличного освещения Инсарского муниципального района | шт. | - | 40 | 40 | 40 |
| Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |