### Приложение

к постановлению администрации

Инсарского муниципального района

от 09.11.2023 г. № 421

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

1. Паспорт муниципальной программы.

| Наименование | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Инсарского муниципального района» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Распоряжение администрации Инсарского муниципального района от 07.08.2023 г. №24-р |
| Основные разработчики Программы | Администрации Инсарского муниципального района |
| Цели Программы | рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере Инсарского муниципального района; повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Инсарского муниципального района; сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами |
| Задачи Программы | снижение потерь при передаче энергоресурсов; расширение потенциала доходной части бюджета Инсарского муниципального района за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов в организациях бюджетной сферы Инсарского муниципального района; снижение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями при предоставлении образовательных услуг; снижение потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальном комплексе; снижение стоимости транспортных перевозок |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | затраты при потреблении энергоресурсов газа, теплоэнергии, электроэнергии снизятся на 10% к 2026 году. Основными группами показателей являются: замена электрических светильников внутреннего освещения на энергосберегающие; замена оконных, дверных блоков; реконструкция тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования (замена автоматики котла, замена подводящих труб и тд.); модернизация уличного освещения Инсарского муниципального района (замена старых светильников на светодиодные). текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва. |
| Этапы и сроки реализации Программы | муниципальная программа реализуется в период с 2022 по 2026 гг. без разбивки на этапы |
| Объемы финансового обеспечения Программы | общий объем финансирования Программы на 2022-2026 гг. составит – 53 841 834,21 тыс. рублей (средства бюджета Инсарского муниципального района) 2022 год – 7 070 050,0 тыс. рублей; ### 2023 год – 9 992 984,21 тыс. рублей; 2024 год – 12 259 600,0 тыс. рублей; 2025 год – 12 259 600,0 тыс. рублей; 2026 год – 12 259 600,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов; наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; сокращение удельных показателей энергопотребления экономики Инсарского муниципального района на 10 процентов к 2026 году; создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |
| Система организации управления и контроль за исполнением Программы | Администрация Инсарского муниципального района осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы, контроль за выполнением мероприятий Программы и целевых показателей, эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы. |

2. Характеристика текущего состояния энергетической сферы Инсарского муниципального района, основные показатели и анализ рисков реализации   Программы.

Программа направлена на повышение энергоэффективности экономики Инсарского муниципального района и, как следствие, рост конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности территорий муниципального образования.

Реализация политики энергосбережения в районе должна осуществляться на комплексной основе в рамках разработанной  муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Инсарского муниципального района».

Многие вопросы требуют решения. Необходимо повысить эффективность реализации энергосберегающих мероприятий, а также механизма  финансирования энергосберегающей деятельности. В комплексе работ по энергосбережению до этого времени недостаточно активно были задействованы  муниципальные предприятия района.

Принимая во внимание, что решение проблемы энергосбережения требует комплексного и системного подхода, необходимо повысить уровень согласованности действий по ряду направлений: нормативно-правовое обеспечение, организация и управление, технические и технологические меры, тарифное регулирование, приобретение энергосберегающего оборудования, экономическое стимулирование энергосбережения, подготовка кадров. В связи с этим надлежащая координация, создание правовых, экономических и организационных предпосылок, гармонизация интересов основных участников энергосберегающей деятельности становится непременным условием решения проблемы энергосбережения.

Эффективным методом решения проблемы энергосбережения является программно-целевой метод с определением целей и задач, выбором перечня скоординированных энергосберегающих мероприятий, их увязкой с техническими, технологическими и финансовыми возможностями.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена,  в том числе и недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов  Инсарского муниципального района с мероприятиями комплексной целевой программой в Республике Мордовия.

Использование данного метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях решения проблемы.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений в сфере энергопотребления, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

3. Приоритеты и цели социально-экономической политики в энергетической сфере, описание основных целей и задач Программы.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в т.ч. за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

В ходе ее выполнения должны быть решены задачи по переводу района на энергоэффективный путь развития. Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов должна позволить снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере.

Для устранения энергетических барьеров (нехватка энергомощностей, высокий износ основных фондов и т.п.) социально-экономического развития Инсарского муниципльного района и использования потенциала энергосбережения необходимо значительное снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта.

Целями Программы являются:

рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере Инсарского муниципального района;

повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Инсарского муниципального района;

сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.

Задачами Программы являются:

снижение потерь при передаче энергоресурсов;

расширение потенциала доходной части бюджета Инсарского муниципального района за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов в организациях бюджетной сферы Инсарского муниципального района;

снижение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями при предоставлении образовательных услуг;

снижение потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальном комплексе;

снижение стоимости транспортных перевозок.

4. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в энергетической сфере.

В ходе  выполнения Программы должны быть решены задачи по переводу Инсарского муниципального района на энергоэффективный путь развития. Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов должна позволить снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере Инсарского муниципального района.

Суммарное потребление энергоресурсов потребителями бюджетной сферы  к 2026 году планируется снизить к следующим показателям:  электричество – 380775,11квт/ч, природный газ –235048,85куб.м., теплоэнергия – 3751,59 Г/кал, водоснабжение – 5469,26 куб.м., водоотведение – 5336,02 куб.м (приложение 1).

Ожидаемые результаты реализации Программы:

снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов;

наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 10 процентов к 2026 году;

создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

5.Сроки реализации Программы.

Программа реализуется в период с 2022 по 2026 гг. без разбивки на этапы.

6. Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов учреждениями Инсарского муниципального района планируется провести ряд мероприятий в рамках Программы. Мероприятия по достижению целей и показателей Программы представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

7. Основные меры правового регулирования.

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением администрации Инсарского муниципального района от 29.08.2022 г. №44-р, постановлением администрации Инсарского муниципального района Республики Мордовия от 16 октября 2015 г.  №500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района».

8. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы.

Основными группами показателей являются:

показатели эффективности потребления энергетических ресурсов в бюджетной  сфере;

показатели энергетической эффективности производства и передачи энергетических ресурсов.

Подробный перечень целевых индикаторов представлен в Приложении 3.

9. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета Инсарского муниципального района Программы.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы оценивается  53 841 834,21   тыс. руб.;

2022 год – 7 070 050,0 тыс. руб., 2023 год – 9 992 984,21  тыс. руб., 2024 год – 12 259 600,0 тыс. руб., 2025 год – 12 259 600,0 тыс. руб., 2026 год – 12 259 600,0 тыс. руб.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

Кадровое и материально-техническое обеспечение Программы осуществляют профильные подрядные организации, заключившие договоры с организациями-участниками Программы.

10. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

В ходе реализации Программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач Программы.

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного и федерального бюджета и внебюджетных источников |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы |

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять определенные меры:

организовать мониторинг хода реализации мероприятий   Программы и выполнения Программы в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и ресурсов   Программы;

провести экономический анализ использования ресурсов  Программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий  Программы в соответствии с ожидаемыми результатами.

При реализации  Программы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации  Программы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой информированностью образовательного сообщества, а также общества в целом, о ходе реализации  Программы. Если социально-экономические последствия выполнения мероприятий не будут понятны общественности, то в обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - неприятие и негативное отношение граждан как к самой Программе, так и к отдельным ее элементам. Для предотвращения и минимизации социального риска планируется организовать широкое привлечение общественности и образовательного сообщества к обсуждению проекта  Программы, к реализации и оценке ее результатов, а также обеспечить публичность отчетов и итогового доклада о ходе реализации   Программы.

11. Методика оценки эффективности  Программы.

Оценка эффективности реализации   Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации  Программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию  Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации  Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации  Программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

где: Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации  Программы (в долях единицы);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы (в долях единицы);

n - количество показателей эффективности реализации  Программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации  Программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где: Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации   Программы (в долях единицы);

Пплi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации  Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации  Программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию   Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования  Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

где: Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию  Программы в целом (в долях единицы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий  Программы (тыс. рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

где: Эпр - оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации  Программы (в долях единицы);

Фкоэф - уровень финансирования Программы в целом (в долях единицы).

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации Программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей деятельности ответственных исполнителей.

# Приложение 1

к муниципальной программе                                                                                                  «Энергосбережение и повышение  энергетической

эффективности  на территории Инсарского

муниципального района»

Сводный расчет потребления энергоресурсов потребителями бюджетной сферы Инсарского муниципального района на 2022-2026 гг.

| Наименование энергоресурса | 2022 прогноз | 2023 прогноз | 2024 прогноз | 2025 прогноз | 2026 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электричество (квт/ч) | 407131,56 | 394917,61 | 383070,08 | 381920,87 | 380775,11 |
| Природный газ (куб.м.) | 251318,43 | 243778,88 | 236465,51 | 235756,11 | 235048,85 |
| Теплоэнергия (Г/кал) | 4011,25 | 3890,91 | 3774,19 | 3762,87 | 3751,59 |
| Водоснабжение (куб.м.) | 5847,83 | 5672,40 | 5502,22 | 5485,71 | 5469,26 |
| Водоотведение (куб.м.) | 5705,37 | 5534,21 | 5368,18 | 5352,08 | 5336,02 |

# Приложение 2

к муниципальной программе                                                                                                  «Энергосбережение и повышение  энергетической

эффективности  на территории Инсарского

муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия на 2022-2026 годы»

| Перечень мероприятий | Источник финансирования |  | Оценка расходов, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие «Выполнения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности» в том числе: | всего |  | 7 010 590,0 |  |
| Капитальный ремонт отопительной системы котельной №1, расположенной по адресу: Республика Мордовия, Инсарский муниципальный район, г. Инсар, ул. Московская, д. 91г/2 | бюджет Республики Мордовия |  | 3 969 772,4 |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | 345 197,6 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | 4 314 970,0 |  |
| Капитальный ремонт отопительной системы в котельной №5 по адресу: Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Свентера №57 «б» | бюджет Республики Мордовия |  | 2 479 970,4 |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | 215 649,6 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | 2 695 620,0 |  |
| 1.1 «Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проектной документации» | всего |  | 59 460,0 |  |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт отопительной системы котельной №1, расположенной по адресу: Республика Мордовия, Инсарский муниципальный район, г. Инсар, ул. Московская, д.91г/2» | бюджет Республики Мордовия |  | - |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | 27 200,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | 27 200,0 |  |
| Проведение негосударственной экспертизы раздела «Сметная документация» по объекту: «Капитальный ремонт отопительной системы котельной №1, расположенной по адресу: Республика Мордовия, Инсарский муниципальный район, г. Инсар, ул. Московская, д.91г/2» | бюджет Республики Мордовия |  | - |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | 15 000,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | 15 000,0 |  |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости сметной документации на «Капитальный ремонт отопительной системы котельной №5 по адресу: Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Свентера №57 «б»» | бюджет Республики Мордовия |  | - |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | 17 260,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | 17260,0 |  |
| Всего за 2022г. |  |  | 7 070 050,0 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие «Применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования, культуры, библиотечного обслуживания, административных зданиях» | всего |  | в рамках текущего финансирования |  |
| Замена электрических светильников внутреннего освещения на энергосберегающие | бюджет Республики Мордовия |  | - |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | - |  |
| Замена оконных, дверных блоков | бюджет Республики Мордовия |  | - |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | - |  |
| 2.Основное мероприятие «Применение энергосберегающих технологий в административном хозяйстве муниципального района и поселений» | всего | в рамках текущего финансирования |  |  |
| Модернизация уличного освещения в городском, сельских поселениях Инсарского муниципального района (замена старых светильников на светодиодные) | бюджет Республики Мордовия |  |  | - |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  |  | - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |
|  | итого |  |  | - |
| 3. Основное мероприятие «Выполнения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности» в том числе: | всего |  |  | 9 592 984,21 |
| Приобретение оборудования для объектов теплоснабжения | бюджет Республики Мордовия |  | - |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | в рамках текущего финансирования |  |
| Приобретение оборудования для объектов водоснабжения | бюджет Республики Мордовия |  | - |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | в рамках текущего финансирования |  |
| Капитальный ремонт оборудования котельной №1 по адресу: Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Московская, д. 91 г/2 | бюджет Республики Мордовия |  | 2 967 116, 00 |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | 156 164,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | 3 123 280,00 |  |
| Капитальный ремонт оборудования котельной №2 по адресу: Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Советская, д. 93 «а»/6 | бюджет Республики Мордовия |  | 5 722 604,50 |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | 301 189,71 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | 6 023 794,21 |  |
| Капитальный ремонт оборудования котельной №6 по адресу: Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Гагарина, д. 17 «в»/1 | бюджет Республики Мордовия |  | 310 279,50 |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | 135 630,50 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | 445 910,0 |  |
| 3.1 «Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проектной документации» | всего |  | 400 000,0 |  |
|  | бюджет Республики Мордовия |  | - |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | 400 000,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | 400 000,00 |  |
| Всего за 2023г. |  |  | 9 992 984,21 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие «Применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования, культуры, библиотечного обслуживания, административных зданиях» | всего |  | в рамках текущего финансирования |  |
| Замена электрических светильников внутреннего освещения на энергосберегающие | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | - |  |
| Замена оконных, дверных блоков | бюджет Республики Мордовия |  | - |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | - |  |
| 2.Основное мероприятие «Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва» | всего |  | 11 859 600,0 |  |
| 2.1 Капитальный ремонт инженерных коммуникаций (тепловые сетей, водопроводные сети, канализационные сети) на территории г. Инсар. 2.2 «Капитальный ремонт канализационной насосной станции (КНС №1) по ул. Московская в г. Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия». 2.3 «Капитальный ремонт канализационной насосной станции (КНС №2) по ул. Пугачева в г. Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия». | бюджет Республики Мордовия |  | 11 266 600,0 |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | 593 000,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | 11 859 600,0 |  |
| 2.4 «Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проектной документации» | всего |  | 400 000,0 |  |
|  | бюджет Республики Мордовия |  | - |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | 400 000,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | 400 000,0 |  |
| Всего за 2024 г. |  |  | 12 259 600,0 |  |
| 2025 год |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие «Применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования, культуры, библиотечного обслуживания, административных зданиях» | всего |  | в рамках текущего финансирования |  |
| Замена электрических светильников внутреннего освещения на энергосберегающие | бюджет Республики Мордовия |  | - |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | - |  |
| Замена оконных, дверных блоков | бюджет Республики Мордовия |  | - |  |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | - |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |
|  | итого |  | - |  |
| 2.Основное меропритие «Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва» | всего |  | 11 859 600,0 |  |
| Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва | бюджет Республики Мордовия |  |  | 11 266 600,0 |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  |  | 593 000,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |
|  | итого |  |  | 11 859 600,0 |
| 2.1 Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проектной документации» | всего |  |  | 400 000,0 |
|  | бюджет Республики Мордовия |  |  | - |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  |  | 400 000,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |
|  | итого |  |  | 400 000,0 |
| Всего за 2025 г. |  |  |  | 12 259 600,0 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие «Применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования, культуры, библиотечного обслуживания, административных зданиях» | всего |  |  | в рамках текущего финансирования |
| Замена электрических светильников внутреннего освещения на энергосберегающие | бюджет Республики Мордовия |  |  | - |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  |  | - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |
|  | итого |  |  | - |
| Замена оконных, дверных блоков | бюджет Республики Мордовия |  |  | - |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  |  | - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |
|  | итого |  |  | - |
| 2.Основное мероприятие «Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва» | всего |  |  | 11 859 600,0 |
| Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва. | бюджет Республики Мордовия |  |  | - |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  |  | 1 400 000,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |
|  | итого |  |  | 1 400 000,0 |
| 2.1 Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проектной документации» | всего |  |  | 400 000,0 |
|  | бюджет Республики Мордовия |  |  | - |
|  | бюджет Инсарского муниципального района |  |  | 400 000,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |
|  | итого |  |  | 400 000,0 |
| Всего за 2026 г. |  |  |  | 12 259 600,0 |
| Всего за период с 2022-2026 г.г. |  |  |  | 53 841 834,21 |

# Приложение 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Инсарского

муниципального района»

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее  реализации

| Наименование индикатора | Единицы измерения | Прогноз 2022 г. | Прогноз 2023 г. | Прогноз 2024 г. | Прогноз 2025 г. | Прогноз 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена электрических светильников внутреннего электроосвещения на энергосберегающие | шт. | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Замена оконных, дверных блоков | шт. | - | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Модернизация уличного освещения Инсарского муниципального района | шт. | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |