окинаогласовано

Приложение
к постановлению администрации
Инсарского муниципального района
от 13 ноября 2023 г. № 424

# Муниципальная программа

# "Развитие дорожного хозяйства, автомобильных дорог и транспортного обслуживания в Инсарском муниципальном районе на 2016 - 2026 годы"

# Паспорт

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства, автомобильных дорог и транспортного обслуживания в Инсарском муниципальном районе на 2016 - 2026 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание и дата принятия решения о разработке Программы | Постановление администрации Инсарского муниципального района от 16.10.2015 г. N 500 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района". Распоряжение администрации Инсарского муниципального района от 07.08.2023 г. № 24-р |
| Основные разработчики Программы | Администрация Инсарского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: Совершенствование автомобильных дорог и дорожных сооружений местного значения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-экономического развития Инсарского муниципального района на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию автодорог. Создание районной системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в том числе для малообеспеченных категорий населения, и стабильности осуществления пассажирских перевозок. Задачи Программы: улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию дорожного хозяйства; совершенствование системы управления дорожным хозяйством; привлечение дополнительных инвестиций в сферу дорожного хозяйства Инсарского муниципального района; оптимизация маршрутной сети автомобильного транспорта общего пользования Инсарского муниципального района. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к 2026 г. достигнет 8,5 км. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к 2026 г. достигнет 6,3 км. Доля фактически обслуживаемых маршрутов в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом на территории Инсарского муниципального района. |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Суммарный объем финансирования программы в 2016 -2025 годах составит 84 793,1тысяч рублей, из них: 2016 г. - 8514,9 тыс. рублей, средства дорожного фонда Инсарского муниципального района - 8514,9 тыс. рублей. 2017 г. - 5768,9 тыс. рублей, средства дорожного фонда Инсарского муниципального района - 5768,9 тыс. рублей. 2018 г. - 5059,2 тыс. рублей, средства дорожного фонда Инсарского муниципального района - 5059,2 тыс. рублей. 2019 г. - 5999,5 тыс. рублей, средства дорожного фонда Инсарского муниципального района - 5999,5 тыс. рублей. 2020 г. - 9514,5 тыс. рублей, средства дорожного фонда Инсарского муниципального района - 8291,5 тыс. рублей. республиканский бюджет - 1161,8 тыс. рублей. бюджет Инсарского муниципального района - 61,2 тыс. рублей. 2021 г. - 9442,4 тыс. рублей, средства дорожного фонда Инсарского муниципального района - 8255,2 тыс. рублей, республиканский бюджет - 1092,2 тыс. рублей. бюджет Инсарского муниципального района - 95 тыс. рублей. 2022 г. – 10882,1 тыс. рублей, средства дорожного фонда Инсарского муниципального района -8380,0 тыс. рублей, республиканский бюджет – 2302,0 тыс. рублей, бюджет Инсарского муниципального района – 200,1 тыс. рублей. 2023 г. - 17 160,7 тыс. рублей, средства дорожного фонда Инсарского муниципального района -13 609,5 тыс. рублей, республиканский бюджет – 2119,6 тыс. рублей, бюджет Инсарского муниципального района – 1431,6 тыс. рублей. 2024 г. - 8299,1 тыс. рублей, средства дорожного фонда Инсарского муниципального района -7849,1 тыс. рублей, республиканский бюджет - 0 тыс. рублей, бюджет Инсарского муниципального района – 450,0 тыс. рублей. 2025 г. – 8468,1 тыс. рублей, средства дорожного фонда Инсарского муниципального района -7263,08468,1 тыс. рублей, республиканский бюджет - 0 тыс. рублей, бюджет Инсарского муниципального района - 0 тыс. рублей. 2026 г. – 3968,1 тыс. рублей, средства дорожного фонда Инсарского муниципального района -3968,1 тыс. рублей, республиканский бюджет - 0 тыс. рублей, бюджет Инсарского муниципального района - 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям - не более 40%. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт более 50%. Улучшение функционирования транспортного комплекса за счет четкого взаимодействия пассажирского транспорта. Повышение качества транспортных услуг. |
| Система организации управления и контроль за исполнением Программы | Администрация Инсарского муниципального района осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы, контроль за выполнением мероприятий Программы и целевых показателей, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы. |

# Введение

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства, автомобильных дорог и транспортного обслуживания в Инсарском муниципальном районе на 2016 - 2026 годы" (далее - Программа) разработана администрацией Инсарского муниципального района Республики Мордовия.

В Программе обосновываются перспективы совершенствования и развития сети автомобильных дорог местного значения Инсарского муниципального района на период 2016 - 2026 годы в результате строительства, реконструкции, ремонта и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог и дорожных сооружений. Создание в Инсарском муниципальном районе системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в том числе для малообеспеченных категорий населения, и стабильности осуществления пассажирских перевозок.

Реализация данной Программы будет способствовать развитию экономики, улучшению условий жизни населения и обеспечению надежных связей между населенными пунктами района, а также повышению деловой активности и эффективности использования трудовых, природных, производственных и инвестиционных ресурсов муниципального района и поселений.

В Программе определены перечни автомобильных дорог и дорожных сооружений, планируемые для строительства, ремонта и реконструкции на 2016 - 2026 годы, определены объемы работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и сооружений, потребности в финансовом обеспечении дорожных работ из Дорожного фонда Инсарского муниципального района.

# 1. Анализ состояния и проблемы развития дорожного хозяйства Инсарского муниципального района

В Инсарском муниципальном районе 33 населенных пунктов, в том числе административный центр - г. Инсар и 32 сельских населенных пункта. Все населенные пункты района связаны между собой автомобильными дорогами общего пользования регионального значения, общая протяженность которых составляет 135,1 км.

К дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах населенных пунктов, находящиеся в муниципальной собственности поселений.

Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения в настоящее время не в полной мере соответствует социально-экономическим потребностям района.

По оценке до 70 процентов от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог не отвечают нормативным требованиям, что создает угрозу безопасности пассажирских перевозок и срывов в жизнеобеспечении населенных пунктов района, а также является сдерживающим фактором социально-экономического развития района и поселений.

Увеличение парка транспортных средств и интенсивности движения автотранспорта при ограниченных финансовых возможностях бюджета Инсарского муниципального района привели к накоплению объемов отложенного ремонта и содержания автомобильных дорог, что выражается в ухудшении условий движения и существенном снижении потребительских свойств дорог. При этом имеется тенденция к увеличению объемов перевозки грузов автомобильным транспортом за счет изменения структуры спроса на перевозки, в которой возрастает роль большегрузных перевозок потребительских товаров, строительных материалов песок, щебень) и сельскохозяйственной продукции.

Из-за ограниченных финансовых возможностей местного бюджета деятельность в сфере дорожного хозяйства направлена главным образом на обеспечение элементарных условий безопасности дорожного движения и бесперебойного проезда транспортных средств.

Динамика расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Инсарского муниципального района в 2014 - 2015 годах

| тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего расходов | в том числе по видам работ |  |  |
|  |  | Содержание | Ремонт и новое строительство |  |
|  |  | Местный бюджет | Местный бюджет | Бюджет РМ |
| 2014 | 13800,0 | 680,0 | 5320,0 | 7800,0 |
| 2015 | 17920,0 | 950,0 | 3730,0 | 13240,0 |

Для улучшения состояния автомобильных дорог местного значения и проведения необходимого объема ремонтных работ необходима финансовая поддержка вышестоящих бюджетов. За 2014 - 2015 годы из бюджета Республики Мордовия было выделено 21,0 млн. рублей на ремонт автомобильных дорог местного значения.

Основными проблемами в сфере дорожного хозяйства Инсарского муниципального района являются:

- значительный износ дорожной сети и дорожной инфраструктуры, отсутствие твердого покрытия на значительной части дорог, несоответствие дорог современным нагрузкам по прочности дорожной одежды и по ровности покрытия;

- значительный разброс населенных пунктов по территории района;

- недостаток финансовых средств в бюджете Инсарского муниципального района на выполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности;

- недостаточное количество в Инсарском муниципальном районе специализированной техники;

- отсутствие конкуренции на выполнение работ по содержанию автодорожной сети.

# 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Основной целью Программы является совершенствование автомобильных дорог и дорожных сооружений местного значения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог, с учетом приоритетов социально-экономического развития Инсарского муниципального района на основе современного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию дорожного хозяйства. Создание в муниципальном районе системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в том числе для малообеспеченных категорий населения, и стабильности осуществления пассажирских перевозок.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение технического состояния существующих автомобильных дорог местного значения за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию дорожного хозяйства;

- совершенствование системы управления дорожным хозяйством Инсарского муниципального района;

- привлечение дополнительных инвестиций в сферу дорожного хозяйства Инсарского муниципального района;

- обеспечение удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках;

- укрепление транспортной дисциплины перевозчиков;

- защита интересов потребителей транспортных услуг;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- повышение уровня качества оказания услуг в сфере пассажирских перевозок.

# 3. Система программных мероприятий

В целях решения задачи улучшения технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения Программа предусматривает выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог улично-дорожной сети. При выполнении работ планируется привлечение средств Дорожного фонда Инсарского муниципального района.

В настоящее время в рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" проведена работа по передаче осуществления части полномочий Инсарского муниципального района сельским поселениям в сфере дорожной деятельности. В связи с этим муниципальным образованиям необходимо осуществить мероприятия по оформлению правоустанавливающих документов, инвентаризации, паспортизации и диагностике автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также разработку проектов и нормативов по содержанию дорог. Эти мероприятия будут выполняться в целях решения задачи по совершенствованию системы управления дорожным хозяйством муниципальных образований.

В целях решения задачи совершенствования транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасного дорожного движения и условий комфортного проживания населения Инсарского муниципального района программой предусмотрен полный охват района транспортным сообщением, путем открытия новых муниципальных маршрутов.

# 4. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

В качестве основных источников финансирования мероприятий Программы рассматриваются средства Дорожного фонда Инсарского муниципального района и привлеченные для выполнения мероприятий Программы субвенции из республиканского бюджета.

Всего на реализацию мероприятий Программы планируется направить средства в размере 84 793,1 тыс. рублей.

2016 г. – 8514,9 тыс. рублей;

2017 г. – 5768,9 тыс. рублей;

2018 г. – 5059,2 тыс. рублей;

2019 г. – 5999,5 тыс. рублей;

2020 г. – 9514,5 тыс. рублей;

2021 г. – 9442,4 тыс. рублей;

2022 г. –10882,1 тыс. рублей;

2023 г. –17160,7 тыс. рублей;

2024 г. – 8299,1 тыс. рублей;

2025 г. – 8468,1 тыс. рублей;

2026 г. – 3968,1 тыс. рублей.

В условиях значительного отставания развития дорожной сети от уровня автомобилизации населения и недостатка выделяемых бюджетных средств возникает вопрос о привлечении внебюджетных инвестиций для ремонта и содержание дорог и искусственных сооружений. Поэтому будет проводиться работа по привлечению к дорожной деятельности хозяйствующих субъектов, расположенных на соответствующей территории, в рамках муниципально-частного партнерства.

# 5. Механизмы реализации, организации управления и контроль за ходом выполнения Программы

Реализации Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по содержанию, ремонту (включая капитальный ремонт) и строительству автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов - корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту, ремонту и строительству автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

# 6. Оценка эффективности осуществления Программы

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

В качестве индикаторов хода реализации программы будут использоваться показатели состояния автомобильных дорог, объемов выполненных работ и расходов на их выполнение из бюджетов муниципальных образований и привлеченных финансовых источников:

| Индикаторы | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, процентов | 35 | 35 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, процентов | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Доля фактически обслуживаемых маршрутов в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом на территории Инсарского муниципального района, процентов | 65 | 65 | 65 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение

к муниципальной программе "Развитие
дорожного хозяйства, автомобильных дорог
и транспортного обслуживания в Инсарском
муниципальном районе на 2016 - 2026 годы"

# Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства, автомобильных дорог и транспортного обслуживания в Инсарском муниципальном районе на 2016 - 2026 годы"

| № п/п |  |  | Мероприятия по реализации Программы и виды работ |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Объем |  |  | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оформление дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Оформление документации по дорогам местного значения |  |  |  | ед |  |  |  | 5 |  |  | 200,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 2 |  |  | Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | км |  |  |  | 294 |  |  | 963,2 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,2 |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Строительство автомобильной дороги на ул.Школьная в с. Мордовская Паевка |  |  |  | км |  |  |  | 0,5 |  |  | 3714,75 |
| 3.2 |  |  | Строительство автомобильной дороги до кладбища в с. Верхняя Лухма |  |  |  | км |  |  |  | 0,3 |  |  | 3536,95 |
| 3.3 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог |  |  |  | проект |  |  |  | 1 |  |  | 100,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7351,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7351,7 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оформление дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Оформление документации по дорогам местного значения |  |  |  | ед |  |  |  | 3 |  |  | 99,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |
| 2 |  |  | Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | км |  |  |  | 295 |  |  | 700,5 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,5 |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Строительство автомобильной дороги до кладбища в с. Яндовище |  |  |  | км |  |  |  | 0,7 |  |  | 4869,4 |
| 3.2 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог |  |  |  | проект |  |  |  | 3 |  |  | 100,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4969,4 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4969,4 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оформление дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Оформление документации по дорогам местного значения |  |  |  | ед |  |  |  | 3 |  |  | 100,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 2 |  |  | Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | м |  |  |  | 296 |  |  | 721,3 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,3 |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Строительство автомобильных дорог по ул. Пролетарская, Коммунистическая в с. Сиалеевская Пятина |  |  |  | км |  |  |  | 0,5 |  |  | 4137,9 |
| 3.2 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог |  |  |  | проект |  |  |  | 2 |  |  | 100,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4237,9 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4237,9 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оформление дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Оформление документации по дорогам местного значения |  |  |  | ед |  |  |  | 3 |  |  | 200,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 2 |  |  | Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | км |  |  |  | 296 |  |  | 755,0 |
| 2.2 |  |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ворошилова, ул. Котовского в с. Новлей |  |  |  | км |  |  |  | 0,9 |  |  | 4844,5 |
| 2.3 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  |  |  | ед |  |  |  | 2 |  |  | 200,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5799,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5799,5 |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  | проект |  |  |  | 0 |  |  | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оформление дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Оформление документации по дорогам местного значения |  |  |  | ед |  |  |  | 1 |  |  | 200,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 2 |  |  | Содержание автомобильных дорог и их развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | км |  |  |  | 296 |  |  | 785,4 |
| 2.2 |  |  | Ремонт автомобильных дорог по ул.Центральная и ул.Садовая в с.Русская Паевка Инсарского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  | км |  |  |  | 0,8 |  |  | 3571,86 |
| 2.3 |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Асташкина в с.Кочетовка Инсарского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  | км |  |  |  | 0,95 |  |  | 1831,3 |
| 2.4 |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в с. Кочетовка Инсарского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  | км |  |  |  | 0,6 |  |  | 1802,94 |
| 2.5 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  |  |  | ед |  |  |  | 5 |  |  | 100,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8091,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8091,5 |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  | проект |  |  |  | 0 |  |  | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4 |  |  | Развитие пассажирских перевозок в Инсарском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1223,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1161,8 |
| Бюджет Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,2 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оформление дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Оформление документации по дорогам местного значения |  |  |  | ед |  |  |  | 5 |  |  | 300,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 2 |  |  | Содержание автомобильных дорог и их развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | км |  |  |  | 296 |  |  | 1415,9 |
| 2.2 |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Колхозная и ул. Молодежная в с.Яндовище Инсарского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  | км |  |  |  | 0,6 |  |  | 1903,4 |
| 2.3 |  |  | Ремонт автомобильной дороги от ул. Гагарина в с. Языково Пятина до автодороги "г. Инсар-с.Шадымо-Рыскино" Инсарского муниципального района |  |  |  | км |  |  |  | 0,45 |  |  | 2132,2 |
| 2.4 |  |  | Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Советская и ул. Центральная в с.Челмодеевский Майдан Инсарского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  | км |  |  |  | 0,3 |  |  | 2403,7 |
| 2.5 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  |  |  | ед |  |  |  | 3 |  |  | 100,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7955,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7955,2 |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  | проект |  |  |  | 0 |  |  | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4 |  |  |  | Развитие пассажирских перевозок в Инсарском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1025,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 943,7 |
| Бюджет Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,1 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оформление дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Оформление документации по дорогам местного значения |  |  |  | ед |  |  |  | 3 |  |  | 300,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 2 |  |  | Содержание автомобильных дорог и их развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | км |  |  |  | 296 |  |  | 5811,1 |
| 2.2 |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Кочетовка |  |  |  | км |  |  |  | 0,3 |  |  | 2168,9 |
| 2.3 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  |  |  | ед |  |  |  | 2 |  |  | 100,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8080,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8080,0 |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  | проект |  |  |  | 0 |  |  | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4 |  | Развитие пассажирских перевозок в Инсарском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2502,1 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2302,0 |
| Бюджет Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,1 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оформление дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Оформление документации по дорогам местного значения |  |  |  | ед |  |  |  | 3 |  |  | 300,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 2 |  |  | Содержание автомобильных дорог и их развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | км |  |  |  | 296 |  |  | 4079,5 |
| 2.2 |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Кочетовка Инсарского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  | км |  |  |  | 0,245 |  |  | 2753,4 |
| 2.3 |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в с. Кочетовка Инсарского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  | км |  |  |  | 0,800 |  |  | 0,0 |
| 2.4 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  |  |  | ед |  |  |  | 2 |  |  | 200,0 |
| 2.5 |  |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  | км |  |  |  | 3,1 |  |  | 6276,6 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13309,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 309,5 |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  | проект |  |  |  | 0 |  |  | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4 |  | Развитие пассажирских перевозок в Инсарском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3551,2 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2119,6 |
| Бюджет Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1431,6 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оформление дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Оформление документации по дорогам местного значения |  |  |  | ед |  |  |  | 1 |  |  | 300,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 2 |  |  | Содержание автомобильных дорог и их развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | км |  |  |  | 296 |  |  | 898,4 |
| 2.2 |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Мордовская Паевка |  |  |  | км |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |
| 2.3 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  |  |  | ед |  |  |  | 1 |  |  | 200,0 |
| 2.4 |  |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  | км |  |  |  | 3,0 |  |  | 6450,7 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7549,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7549,1 |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  | проект |  |  |  | 0 |  |  | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4 | Развитие пассажирских перевозок в Инсарском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оформление дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Оформление документации по дорогам местного значения |  |  |  | ед |  |  |  | 1 |  |  | 300,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 2 |  |  | Содержание автомобильных дорог и их развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | км |  |  |  | 296 |  |  | 898,4 |
| 2.2 |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая, ул.Пролетарская в с. Сиалеевская Пятина |  |  |  | км |  |  |  | 2,1 |  |  | 4500,0 |
| 2.3 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  |  |  | ед |  |  |  | 1 |  |  | 200,0 |
| 2.4 |  |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  | км |  |  |  | 1,5 |  |  | 2569,7 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8168,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8168,1 |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  | проект |  |  |  | 0 |  |  | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4 | Развитие пассажирских перевозок в Инсарском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Оформление дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Оформление документации по дорогам местного значения | ед |  |  | 1 | 300,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 2 |  | Содержание автомобильных дорог и их развитие |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Содержание автомобильных дорог местного значения | км |  |  | 296 | 898,4 |
| 2.2 |  | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог | ед |  |  | 1 | 200,0 |
| 2.3 |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км |  |  | 1,5 | 2569,7 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 3668,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 3668,1 |
| 3 |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Изготовление проектно-сметной документации | проект |  |  | 0 | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4 | Развитие пассажирских перевозок в Инсарском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет Инсарского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,0 |